## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
전재훈, 남상규, 이다현

## Slide 2
용접 자동화
2022 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 1. 진행 작업
1-1. 용접팀 진행 방향 논의
# 새로 팀에 합류한 남상규 석사과정과 이다현 학부연구생의 연구 진행을 위한 방향 논의
- 코드 리뷰 진행
 현재 용접 테스트베드 및 워크스테이션에서 사용중인 코드의 분석 및 리뷰 진행
 매주 수요일마다 진행 예정
- 학습 data 제작 업무 분담
 각자 data 촬영과 Labeling의 파트를 나누어 진행
 4월 중으로 data 모두 제작 예정
- 현대 NGV 과제 진행 시 업무 분담 추가 논의 예정

## Slide 4: 1. 진행 작업
1-2. data 제작 업무 진행
# 용접 작업에서 주로 이용되는 V컷 pipe 모재의 data 촬영을 시작
- 총 8종류의 data를 촬영 예정
- 각 종류별로 400장씩 촬영 및 Labeling 후, x5의 개수로 augmentation 진행 예정
 x10으로 진행할 시, pipe 모재만으로 32,000장의 data가 되어
학습 시간이 10일 정도가 소요될 것으로 계산되어 학습에 지장이 있을 것이라고 판단
 x5의 augmentation 학습 후,
비교 실험을 진행하면서 x10 augmentation의 학습도 진행 예정
4
[촬영 예정 pipe dataset 개수]
( 이후 pipe의 너비를 측정하여 이름 변경 예정 )
종류 | 작은 pipe | 작은 pipe + T자형 pipe | 중간 pipe | 중간 pipe + T자형 pipe | 큰 pipe | 큰 pipe + T자형 pipe | 검정 중간 pipe | 검정 큰 pipe
Train | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Valid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Test | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

## Slide 5: 1. 진행 작업
1-2. data 제작 업무 진행
# 윤종완 교수님 피드백
 T자형 pipe의 데이터 보다 V컷 데이터 우선 학습 진행
 학습 결과에 따라 Train : Valid : Test 데이터 비율 재조정 진행
 cross validation 진행(고정 valid X)
5
[촬영 예정 pipe dataset 개수]
( 이후 pipe의 너비를 측정하여 이름 변경 예정 )
종류 | 작은 pipe | 중간 pipe | 큰 pipe | 검정 중간 pipe | 검정 큰 pipe
Train | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Valid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Test | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

## Slide 6: 1. 진행 작업
1-2. data 제작 업무 진행
# plate의 경우 크기와 재질에 따라 3종류로 data 촬영 예정
- 각 종류별로 400장씩 촬영 및 Labeling 후, x5의 개수로 augmentation 진행 예정
 pipe dataset과 함께 학습을 진행할 예정이기에, 마찬가지로 x5로 먼저 진행 후,
학습 결과 비교 실험을 진행하며, x10의 학습을 진행할 예정
6
종류 | 좁은 plate | 넓은 plate | 넓고 짧은 plate
Train | 300 | 300 | 300
Valid | 50 | 50 | 50
Test | 50 | 50 | 50
[촬영 예정 plate dataset 개수]
( plate의 길이 및 모재 특징을 확인하여 기록할 예정 )

## Slide 7: 1. 진행 작업
1-3. 논문 개요 작성
1. Introduction
1-1. 용접 자동화에 대한 개요
- 용접 자동화의 성과와 기존의 문제점
1-2. 기존 용접 자동화 방법이 지니는 특징 및 한계점
1-3. 본 논문의 기여점
1-4. 본 논문의 구성
2. 관련 연구
2-1. 알고리즘 위주의 용접 자동화 기술 논문
- 해당 논문들의 특징 및 한계점 서술
2-2. 딥러닝을 적용한 용접 자동화 기술 논문
- 2-1에서 제시한 한계점을 극복한 방법 서술
- 해당 기술들이 가지는 한계점 소개
7

## Slide 8: 1. 진행 작업
1-3. 논문 개요 작성
3. Method
3-1. 3절 구성 소개
3-2. 딥러닝 기반 용접 자동화 시스템 소개
- Calibration > 용접 라인 검출 > 용접 3D 경로 생성 > 용접 작업 진행의 내용을 소개
3-3. Segmentation 모듈 소개
3-4. 용접 경로 생성 알고리즘 소개
- 세선화 알고리즘
- 2D + depth 좌표를 통한 3D 좌표 생성 알고리즘
4. Result
# 윤종완 교수님 피드백 > Result를 Experiment / Discussion의 2가지로 나누어서 작성
4-1. 실험 환경 설정
- 용접 테스트 베드 시설, 워크스테이션, 경로 검출 컴퓨터 등의 스펙 소개
4-2. 실험에 사용한 dataset 종류 소개
- 해당 data를 사용한 이유 소개
4-3. 실험 1: 용접 라인 검출 정확도 평가
- model 및 dataset 별 IoU 및 dice coefficient 정확도 평가
4-4. 실험 2: 경로 생성 정확도 평가
8

## Slide 9: 2. 이후 진행 계획
1. Pipe 및 Plate 데이터 추가 제작 진행
 다른 종류의 pipe 데이터를 우선 촬영 및 Labeling 진행
 pipe 모재의 촬영 완료 후 plate 모재의 촬영 진행 예정
2. 현재 사용중인 augmentation 코드의 리뷰 진행 및
상규/다현이 실습에 사용해볼 수 있는 강의 영상 등을 찾아볼 예정
3. 논문 개요의 내용 보충 및 수정 진행

## Slide 10
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 11: 1. 이번 주 작업
1-1. Flare Removal
Welding Pool의 peak 지점을 찾아서 비드의 높이 측정을 위함
Flare와 Welding Pool을 구분해내기 위함
Google research의 플레어 제거 관련 논문 참고 학습 진행
  Peak
  Peak
  진행 방향

## Slide 12: 1. 이번 주 작업
1-1. Flare Removal 결과
광원 및 Welding Pool은 제거되지 않은 채 플레어 제거됨
  플레어 제거됨
  Welding Pool 제거되지 않음

## Slide 13: 1. 이번 주 작업
1-1. HSV-thresholding
이미지를 HSV로 변환하고 Thresholding을 통하여 Welding pool 부분 찾음
Mean Filtering과 이진화시에 Welding Pool이 사라지는 현상 제거
Welding Pool의 Peak부분 및 약간의 노이즈만 남음
  Welding Pool

## Slide 14: 1. 이번 주 작업
1-1. Mean Filtering 및 이진화
Mean Filtering 및 이진화를 통해 Welding Pool의 Peak를 찾음
Mean Filtering을 통한 노이즈 제거 효과 확인

## Slide 15: 2. 다음주 진행 계획
영상  Welding Pool 찾기  높이 계산 과정 자동화
강화학습을 위한 데이터 수집

## Slide 16
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 17: 1. 논문 수정 및 제출
제목 : 용접로봇자동화를 위한 손 - 눈 자동보정 시스템 – 49(Page) -> 42(Page)
(Auto Hand Eye Calibration System for Automated Welding Robot)
용접자동화의 중요성
2. 용접자동화에서 Hand Eye Calibration 중요성
논문의 기여점

## Slide 18: 1. 논문 수정 및 제출
압축 및 요약
4장 3절 부분 수정

## Slide 19: 2. 향후계획
추가 실험 및, 내용 보완

## Slide 20: 감사합니다